KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHẮN CHẶN SẮP TỚI TRƯỚC BẢO VỆ ĐỒ ÁN (UPCOMING TASK ALLOCATION)

Dự án HảiSản.vn (sea_shop) — Phân Công 4 Thành Viên: Review Test, UI/UX Bug Fixing, Slide Design & Code Feature Quảng Cáo Doanh Thu

# CHƯƠNG 1. ĐÁNH GIÁ & NHẬN XÉT PHƯƠNG ÁN PHÂN CÔNG CỦA BẠN

Phương án phân công 4 nhóm công việc của bạn là RẤT XUẤT SẮC, KHOA HỌC VÀ CỰC KỲ THỰC TẾ! Lý do vì phương án này bao phủ toàn bộ 4 trụ cột quan trọng nhất ở giai đoạn nước rút trước khi bảo vệ đồ án SWP391:
1. Đảm bảo chất lượng mã nguồn (Quality Assurance): Một người chuyên trách rà soát bộ test (Review Test Functions) giúp chắc chắn không có bài test bị lỗi hoặc chạy flaky trước mặt thầy cô.
2. Tối ưu trải nghiệm thực tế (UI/UX Bug Fixing): Một người đóng vai trò end-user test trực tiếp giao diện trình duyệt để phát hiện các lỗi vỡ layout, màu sắc chưa tối ưu và fix ngay.
3. Chuẩn bị tài liệu thuyết trình (Slide Presentation): Một người thiết kế bộ Slide thuyết trình 16 trang theo đúng bộ hướng dẫn chuẩn đã chuẩn bị.
4. Nâng tầm sản phẩm thương mại (Monetization Feature Code): Một người thực thi ý tưởng và code trực tiếp tính năng Quảng cáo Nước chấm & Ngư cụ để chứng minh khả năng tạo doanh thu của ứng dụng.

# CHƯƠNG 2. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC CHO 4 THÀNH VIÊN

| THÀNH VIÊN | VỊ TRÍ PHỤ TRÁCH | NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT SẮP TỚI | KẾT QUẢ ĐẦU RA (DELIVERABLE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 (DE190058) | Review & Audit Chức Năng Test (Test QA Lead) | • Rà soát 154 Test Suites Backend (Jest) & 5 Test Files Frontend (Vitest). • Kiểm tra file cấu hình `playwright.config.ts` & chạy lại Playwright E2E UI tests. • Đảm bảo báo cáo Coverage HTML xuất ra sạch sẽ không có test fail. | Báo cáo Test PASS 100% & File coverage |
| Thành viên 2 (DE191012) | Manual Test & Fix Giao Diện UI/UX (UI/UX Bug Hunter) | • Mở ứng dụng trên Chrome/Edge và Mobile Viewport để tìm lỗi hiển thị. • Kiểm tra độ tương phản màu sắc Light/Dark mode. • Sửa các class CSS vỡ layout, tràn chữ hoặc căn chỉnh nút bấm chưa đẹp. | Giao diện UI hoàn hảo 100% |
| Thành viên 3 (DE191087) | Thiết Kế Slide Thuyết Trình (Slide Presentation Master) | • Dựa vào file `Huong_Dan_Lam_Slide_Bao_Ve_Do_An_HaiSan_VN.docx` để làm slide 16 trang. • Chọn tông màu Navy (#0F172A) & Ocean Teal (#0D9488). • Chèn sơ đồ Clean Architecture, ERD và các số liệu hiệu năng ấn tượng. | File Slide PowerPoint / Canva hoàn chỉnh |
| Thành viên 4 (HE186165) | Idea & Code Tính Năng Quảng Cáo Doanh Thu (Monetization Feature Dev) | • Đưa ra ý tưởng và viết code tính năng Quảng Cáo Nhắm Mục Tiêu 2 Phía: + Banner Nước Chấm & Gia Vị Hải Sản khi Buyer xem chi tiết sản phẩm. + Banner Ngư Cụ & Động Cơ Tàu Cá khi Seller viết Boat Log. • Tạo component UI Banner & API điều phối quảng cáo. | Chức năng Quảng cáo Doanh thu chạy mượt |

# CHƯƠNG 3. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC (DEFINITION OF DONE - DOD)

Để đảm bảo cả 4 nhánh công việc hoàn thành đồng bộ trước buổi bảo vệ, nhóm áp dụng các tiêu chuẩn nghiệm thu sau:
1. Tiêu chuẩn Test: Lệnh `npm run test:all` chạy thành công 100% không báo bất kỳ lỗi đỏ nào.
2. Tiêu chuẩn UI/UX: Ứng dụng hiển thị chỉn chu trên cả màn hình Desktop (1920x1080) và Mobile (375x812).
3. Tiêu chuẩn Slide: Slide thiết kế chuyên nghiệp, chữ to rõ ràng, có sẵn kịch bản lời thoại thuyết minh cho từng trang.
4. Tiêu chuẩn Tính năng Quảng cáo: Banner quảng cáo hiển thị đúng ngữ cảnh (nước chấm cho người mua, ngư cụ cho ngư dân) và bấm chuyển liên kết mượt mà.

# CHƯƠNG 4. KỊCH BẢN PHỐI HỢP & LỊCH TỔNG RỦ CỦA NHÓM (REHEARSAL SCHEDULE)

• Ngày 1: Các thành viên bắt tay thực hiện nhiệm vụ cá nhân (Code feature quảng cáo, rà soát test, tìm bug UI, thiết kế slide).
• Ngày 2: Hợp nhóm trực tuyến review chéo kết quả (Merge code tính năng quảng cáo, chạy lại test suite, xem bản nháp slide).
• Ngày 3: Tổng duyệt thuyết trình thử (Dry Run Rehearsal) bấm giờ 10 phút và diễn tập trả lời 25 câu hỏi phản biện.